天津市乡村建设项目规划

许可管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一条  为规范我市乡村建设项目规划许可管理，深化“放管服”行政审批制度改革，根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《天津市土地管理条例》《天津市城乡规划条例》等法律法规，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于村庄规划区内，使用集体建设用地建设乡村公共设施、公益事业及乡镇企业的乡村建设项目的规划许可管理。

农村宅基地建房项目按照《农业农村部 自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）及我市有关规定执行。

集体经营性建设用地入市项目管理办法另行制定。

第三条  建设单位或个人使用集体建设用地进行乡村建设项目新建、改建、扩（翻）建的，应当依法申请办理乡村建设规划许可证。

第四条  市规划资源管理部门负责指导乡村建设规划许可管理工作。

区规划资源管理部门（以下称许可机关）负责辖区内乡村建设规划许可管理工作，并采取“双随机，一公开”的方式实施监督。

乡、镇人民政府（街道办事处）负责申请材料的接收、审核和报送工作，对项目实施日常巡查，并做好违法违规建设查处工作。

第五条  许可机关可委托具备条件的乡、镇人民政府（街道办事处）办理乡村建设规划许可工作。

委托办理乡村建设规划许可的，许可机关应与受委托的乡、镇人民政府（街道办事处）签订授权委托书，并将委托实施行政许可的内容以公告方式向社会公布。

第六条  乡村建设规划许可和建设用地批准手续合并办理，核发乡村建设规划许可证。

第七条  乡村建设规划许可应坚持先规划、后许可和便民高效的原则，全面提升审批服务效能。

第八条  乡村建设项目分为简易低风险项目和一般项目。

简易低风险项目是指建设规模较小、技术方案简单、建设内容单一，单层且用地面积不超过500平方米的污水处理、垃圾储运、公厕等公共服务设施或基础设施项目。

一般项目是指除简易低风险项目以外的项目。

第九条  建设单位或个人应持以下材料，向项目所在地乡、镇人民政府（街道办事处）提出申请：

1．建设项目批准、核准或者备案文件；

2．建设项目用地范围地形图（1:500或1:2000）；

3．建设工程设计方案4份（简易低风险项目或采用通用设计、标准的，仅需提供建设工程设计方案总平面图）；

4．村委会签署的经村民会议或村民代表大会讨论同意项目使用本村集体土地实施建设的意见。涉及使用乡、镇集体土地的，须土地所有权人出具同意项目使用土地实施建设的意见。

5．已取得土地使用权的，需提供不动产权证书或其他合法使用土地的有关证明文件。未取得土地使用权的，应同步申请办理建设用地批准手续。

第十条  乡、镇人民政府（街道办事处）应在接收申请材料之日起5个工作日内完成对申请材料的审核及报送工作。乡、镇人民政府（街道办事处）应对申请材料的完整性、申请人资格等进行审核，审核通过的在乡村建设规划许可证申请表上签署意见、加盖公章，并将申请材料报送许可机关。

第十一条  许可机关受理申请材料后，应进行现场踏勘，并对拟建项目是否符合村庄规划和国土空间用途管制要求等内容进行审查。涉及水务、电力、安全等内容的，还应依法征求相关行政主管部门意见。

在国土空间规划编制过渡期内，暂不具备条件编制“多规合一”村庄规划的地区，涉及民计民生的乡村建设项目，经组织规划实施影响评估论证符合上位规划强制性要求的，视为符合村庄规划要求，并由区政府承诺将拟建项目用地布局及规模纳入规划期至2035年的村庄规划。

第十二条  在乡村建设规划许可前，应将拟建项目建设工程设计方案总平面图在项目现场及政府网站上进行公示，公示时间不少于7个工作日。

第十三条  申请乡村规划许可一并申请使用集体建设用地的，在乡村建设规划许可前区规划资源管理部门应按规定报区人民政府批准使用集体建设用地。

第十四条  许可机关应在受理之日起20个工作日内核发乡村建设规划许可证，并抄送乡、镇人民政府（街道办事处）；经审查不符合要求的，不予行政许可，并应书面说明理由。

第十五条  乡村建设规划许可证应当载明建设单位、建设项目名称、地块位置、用地范围、用地面积、用地性质、建筑面积、建筑高度等要求，并附标注地块四至范围坐标的建设工程设计方案总平面图。

根据管理实际需要，乡村建设规划许可的内容也可以包括建筑风格、外观形象、色彩等要求。

第十六条  乡村建设规划许可证核发后，许可机关应在7个工作日内将建设工程设计方案总平面图在政府网站公布，接受社会监督。

建设项目开工建设前，建设单位或个人应在施工现场设置规划许可公告牌，将乡村建设规划许可证及其附图进行公开公示，公示时间至建设项目规划核实合格为止。

第十七条  项目开工前，建设单位或个人应委托有资质的单位按照乡村建设规划许可批准的内容进行开工放线，实地核实用地范围和建筑位置。

第十八条  建设单位或个人应当自核发乡村建设规划许可证之日起一年内进行施工。逾期未施工或者未经原审批部门同意延期的，原批准文件自行失效。

申请延期的，应当在批准文件失效前15日内向区规划资源管理部门提出，延期的次数不得超过两次。

第十九条  建设单位或个人应当严格按照乡村建设规划许可证要求进行建设，不得擅自改变乡村建设规划许可内容。确需变更的，建设单位或个人应说明变更原因，并持涉及内容变更的材料，按原程序申请乡村建设规划许可证变更。

第二十条  建设单位或者个人应当按照乡村建设规划许可证要求实施，并接受乡、镇人民政府、街道办事处和许可机关的监督检查。

许可机关在对项目实施监管时，发现未按照乡村建设规划许可证要求进行建设的，应书面告知乡、镇人民政府（街道办事处）。

第二十一条  项目竣工后，建设单位或个人应持项目竣工测量技术成果向许可机关申请竣工规划核实。许可机关自收到申请之日起10个工作日内对项目进行竣工规划核实，符合要求的，出具规划核实意见。

第二十二条  未依法取得乡村建设规划许可证或未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府（街道办事处）责令停止建设、限期改正；拒不停止建设或者逾期不改正的，由乡、镇人民政府（街道办事处）强制拆除。

第二十三条  许可机关和乡、镇人民政府（街道办事处）应按各自职责做好档案管理工作。委托乡、镇人民政府（街道办事处）办理乡村建设规划许可的，乡、镇人民政府（街道办事处）应定期将档案原件移交许可机关，并留存档案复印件。

许可案卷应实行一案一卷，立卷归档应符合国家及我市档案管理有关规定。

第二十四条  许可机关和乡、镇人民政府（街道办事处）应当加强对乡村建设规划许可管理的政策宣传和服务工作。

第二十五条  本办法自2022年   月   日起施行，试行2年。《市规划资源局关于印发《天津市乡村建设项目规划管理办法（试行）》的通知》（津规资发〔2021〕2号）同时废止。